# 县域生活信息交换服务平台

需求明细 + 低保真页面设计（V0.1 评审稿）

2026-09-01

# 〇、免责声明与阅读须知

本文档为产品需求与技术方案的技术性建议稿，不构成法律、合规、财务或投资建议。

- 本文档中涉及的资质要求、备案流程、内容审核义务、个人信息保护要求、劳务与用工关系认定、资金结算与支付合规等内容，仅为基于公开常识的一般性提示。平台正式上线前，必须由持牌律师、当地网信/市场监管主管部门、以及支付/结算合作机构逐项确认，不得以本文档作为合规依据。

- 文档中的性能数字（QPS、延迟、成本、并发承载量等）均为工程估算量级，用于容量规划参考，不构成任何性能承诺。真实数值必须以压测结果为准。

- 文档中提到的第三方服务、开源组件、模型名称仅作技术选型举例，不代表推荐或商业背书，其许可协议、数据出境政策、价格与可用性以各服务商官方条款为准。

- 平台定位为信息交换与撮合服务，不介入交易、不提供资金担保、不承担交易结果责任。该定位是产品设计的核心前提，任何偏离都会实质改变平台的法律责任边界，需重新做合规评估。

- 本文档不含真实用户数据。所有姓名、电话、村镇名称、价格均为示例占位。

给评审者的提示：文档第六章（可扩展性预留）和第七章（性能优化）是本方案的核心价值；如果时间有限，优先评审这两章，加第九章线框图。

# 一、产品定位与业务边界

## 1.1 一句话定位

一个县域范围内、以语音和一键发布为主要输入方式的本地生活信息撮合平台：把“谁有什么、谁要什么、谁想约谁”这三件事，用最低的操作门槛沉淀成结构化信息，再用 AI 做匹配和分发。

## 1.2 为什么是县域

县域市场有三个和一线城市完全不同的特征，这决定了产品形态：

- 信息极度不透明但地理极度集中。同一个乡镇内，谁家有闲置农机、谁家缺短工，全靠熟人口耳相传；一旦上了平台，撮合半径小、履约成本低、见面即可验货，天然不需要资金担保就能成交。这是“不做资金托管”这一决策的business基础，不是技术妥协。

- 用户打字能力弱、方言重、年龄偏大。所以语音必须是一等输入方式，不是可选项。

- 单县用户总量有天花板（常住人口通常 30–80 万，活跃用户天花板量级在数万），这恰恰是低配服务器和小模型可行的前提——不需要为百万并发做设计。

## 1.3 业务范围（首期全部纳入 MVP）

用户在首期确认四个模块全部进入 MVP，因此本文档对四者均出详细需求与页面：

| 模块 | 核心信息类型 | 主要动作 |
| --- | --- | --- |
| 助农供求 | 农产品出售/求购、农资农机、代收代卖、用工 | 发布、找货、找买家 |
| 求职招工 + 有偿任务 | 长期招工、日结零工、悬赏跑腿代办 | 发布、报名、联系 |
| 二手市场（逛一逛） | 闲置物品、农机具、家电家具 | 瀑布流浏览、发布、私聊 |
| 约局互动 | 钓鱼、打牌、球局、拼车、红白事帮忙 | 发起、报名、成行 |

四个模块共用同一套底层信息模型（见 3.5 节统一 Post 模型），这是首期能同时上线四个模块而不至于工作量翻四倍的关键设计。

## 1.4 明确不做的事（边界，需求评审时请重点确认）

以下每一条都是主动放弃，写进文档以防后续需求蔓延：

- 不做资金托管、不做担保交易、不做平台代收代付。首期无任何资金流经平台账户。

- 不做物流履约，不接快递/同城配送。

- 不做实名强认证（仅手机号 + 可选微信昵称），但保留实名接口位。

- 不做信用分体系，仅做举报与封禁。信用分需要交易闭环数据支撑，首期没有。

- 不做内容社区（无关注、无点赞、无信息流推荐算法），避免变成内容平台而承担更重的内容审核义务。

- 不做跨县扩张，首期单县单实例，跨县在第三阶段以多租户方式解决。

## 1.5 成功指标（MVP 阶段，3 个月）

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 发布转化率 | 进入发布页的用户 ≥ 60% 完成发布 | 衡量“一键发布”是否真的低门槛 |
| 语音发布占比 | ≥ 40% | 衡量语音是否被真实使用 |
| 首次响应率 | 发布后 24h 内有人联系 ≥ 50% | 衡量撮合是否有效，最关键指标 |
| 次周留存 | ≥ 25% | 县域低频场景的合理水位 |
| 单条信息服务端成本 | ≤ 0.02 元 | 约束 AI 用量，见第七章 |

首次响应率是本产品的北极星指标。发布量再高，如果发布后没人搭话，用户就不会再来。第七章所有的 AI 和 RAG 优化，最终都服务于这一个指标。

# 二、用户与角色

## 2.1 用户画像

画像 A — 种植户 / 养殖户（45–65 岁，男性居多）：手机是千元安卓机，微信重度使用，打字慢或不会打字，语音消息是主要沟通方式。核心诉求是“我的货怎么卖出去、卖得比收购商价高一点”。对价格敏感，对复杂界面零容忍。设计约束：字号大、按钮大、语音优先、流程不超过三步。

画像 B — 返乡/在县青壮年（20–40 岁）：会用抖音和闲鱼，打字无障碍。诉求是找活干（日结零工、跑腿）、买卖闲置、周末约局。设计约束：要有可逛的信息流，否则留不住。

画像 C — 小微雇主 / 商户 / 包工头（30–55 岁）：需要临时找人（装卸、采摘、装修打杂），诉求是“今天下午要 5 个人”。高频、急、愿意重复使用。这是最容易形成付费意愿的人群，收费扩展点主要瞄准他们。

画像 D — 信息中间人 / 村级信息员：本地能人，帮别人代发信息，天然的种子用户和内容供给方。设计约束：需要“代发”能力和多条信息管理能力。

## 2.2 角色与权限矩阵

| 能力 | 游客 | 注册用户 | 认证发布者 | 村级信息员 | 运营/审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浏览列表与详情 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看联系方式 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 发布信息 | ❌ | ✅（限额） | ✅ | ✅ | ✅ |
| 语音发布 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 代他人发布 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 站内私聊 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 举报 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 置顶/加急（收费预留） | ❌ | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ✅ |
| 审核、下架、封禁 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

🔒 = 功能位与数据结构在首期即建好，开关关闭，见 6.2 节。

游客可浏览但看不到联系方式，这是最有效的注册转化钩子，也是防爬取联系方式的第一道闸。

# 三、总体架构（四位一体组合体）

## 3.1 产品组合体：一套后端，四个门面

平台不是“一个小程序”，而是四个承载体共用一套后端与一套数据的组合体。四者分工明确，互相导流，不重复建设。

| 承载体 | 定位一句话 | 承担的核心职责 | 不做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公众号 | 触达与召回的喇叭 | 本地资讯、活动通知、政策内容、招聘推送、用户召回 | 不做复杂交互（发布/私聊统一跳小程序） |
| 小程序 | 完整交互主场 | 发信息、逛市场、筛选、私聊、收藏、报名、举报、语音发布 | 不做内容分发（资讯由公众号承担） |
| 后台管理端 | 治理与运营中枢 | 审核、投诉、账号封禁、分类管理、乡镇运营、数据统计 | 不面向 C 端用户开放 |
| AI Agent | 贯穿两端的入口层 | 嵌在小程序首页；也可从公众号菜单直接进入 | 不是独立 App，不单独承载业务 |

### 组合体关系图

### 三条组合体设计铁律

- AI Agent 是入口，不是模块。它嵌在小程序首页顶部（不是底部 Tab 的第五个），并作为公众号自定义菜单的一级项。用户不需要知道“AI 在哪”，只需要知道“有事就在这里说一句”。详见第八章。

- 公众号的每一次推送都必须落到一条可交互的信息上。纯资讯推送在县域的打开率会快速衰减；每篇图文底部必须挂“本周镇上最新 5 条供求/招工”，这才是召回的真实抓手（见 4.11）。

- 后台管理端与 C 端共用同一份 post 表和状态机，不做数据同步、不做双写。管理端只是同一份数据的另一个视图 + 一组带权限的写操作（见 4.12）。

## 3.2 端侧策略

用户选定双端同构。落地方式不是“一套 H5 两处套壳”这么简单，需要明确分工，否则语音链路会出问题：

| 层 | 小程序端 | 公众号 H5 端 |
| --- | --- | --- |
| UI 渲染 | 同一套页面（Taro / uni-app 编译双端） | 同上 |
| 业务逻辑 | 共享，同一份 TS 代码 | 共享 |
| 录音 | wx.getRecorderManager()，原生、稳定 | wx.startRecord() JSSDK，需授权、上限 60s |
| 定位 | wx.getLocation | JSSDK getLocation |
| 登录 | wx.login 静默拿 openid | OAuth2 网页授权跳转 |
| 消息触达 | 订阅消息（一次性，需用户点击授权） | 模板消息/客服消息（48h 窗口） |
| 支付（预留） | wx.requestPayment | JSAPI 支付 |

建议：用 uni-app 或 Taro 做同构，把上述差异全部收敛到一个 platform-adapter 层，业务代码只调用 adapter.record() / adapter.login()。这一层是双端同构成本可控的唯一保障，必须在写第一个业务页面之前先写完。

小程序为主、公众号为辅：公众号承担“内容触达 + 拉新 + 兜底浏览”，小程序承担完整交互。原因是录音和支付在小程序里体验和稳定性显著更好，而公众号的群发能力在县域的传播效率更高。

## 3.3 系统分层

系统分层架构图

(系统分层在组合体图下半部分展示) 关键设计：所有 AI 能力调用必须经过 AI 编排层，业务代码不允许直接调用任何模型 SDK。这是 6.3 节“迁移窗口”的全部基础。

## 3.4 技术选型建议（面向低配服务器）

| 层 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端语言 | Go 或 Node.js（NestJS） | 内存占用低；2C4G 单机可承载县域全量。避免 JVM（堆内存开销在 4G 机器上挤占缓存空间） |
| 数据库 | MySQL 8（单实例 + 定时备份） | 首期数据量小（百万行级），不需要分库分表 |
| 缓存 | Redis（同机部署，maxmemory 512MB + LRU） | 同时充当缓存、会话、轻量队列、限流计数器，省一个组件 |
| 队列 | Redis Stream | 避免引入 Kafka/RabbitMQ，2C4G 装不下也没必要 |
| 向量检索 | 首期不用独立向量库，用 MySQL + 内存索引（见 7.5） | 数据量 < 10 万条时，独立向量库是纯负担 |
| 对象存储 | 云 OSS + CDN（图片/语音） | 绝不要用应用服务器存图，这是低配机器最容易被压垮的点 |
| 部署 | Docker Compose 单机起步 | K8s 在这个规模是负资产 |

一句话原则：能少一个组件就少一个组件。 2C4G 的机器上，每多一个常驻进程就少一份可用于页面缓存的内存。

## 3.5 统一信息模型（★ 全文最重要的设计）

四个业务模块不建四套表，而是共用一张 post 主表 + 一个 JSON 扩展字段：

post
├─ id, author_id, category(枚举), sub_category
├─ title, body_text            ← 结构化后的正文
├─ raw_voice_url, raw_asr_text ← 原始语音与转写，永久保留（★见7.4）
├─ price, price_unit, quantity, quantity_unit
├─ location_code(县/镇/村三级), lng, lat
├─ contact_type, contact_value  ← 需权限才可见
├─ status(草稿/待审/已发布/已成交/过期/下架)
├─ valid_until                  ← 到期自动下架（★关键，见下）
├─ ext JSON                     ← 各类目差异字段
├─ quality_score               ← 信息完整度打分，用于排序
└─ created_at, updated_at, bumped_at

ext 字段按类目存差异化内容：

| 类目 | ext 关键字段 |
| --- | --- |
| 助农供求 | 品种、规格、可供量、上市时间、是否自提、有无检测报告 |
| 求职招工 | 工种、结算方式（日结/月结）、人数、工期、是否管饭、性别年龄要求 |
| 有偿任务 | 悬赏金额、截止时间、任务地点、是否需要工具/车 |
| 二手 | 成色、购入时间、有无发票、可否议价 |
| 约局 | 局类型、时间、地点、缺几人、AA 或做东、水平要求 |

这个设计带来三个直接好处：

- 四个模块共用同一套列表页、详情页、发布页、搜索、审核后台，开发量从 4× 降到约 1.5×。

- 新增类目（比如后期加“房屋租售”“寻人寻物”）只需加枚举 + ext 模板 + 表单配置，零后端改动。

- AI 抽取的输出目标统一为这一个 schema，Prompt 只需一套 + 类目差异片段，小模型也能稳定输出（见 7.3）。

valid_until 到期自动下架是县域场景的刚需：农产品有上市窗口、零工是“今天下午”、约局是“周六”。过期信息不清理，列表会迅速被垃圾填满，这是同类平台最常见的死法。默认有效期按类目设定（零工/有偿任务 2 天、约局到活动日、助农供求 7 天、二手 15 天），到期前 4 小时推送“是否还有效”一键续期。缩短过期时间换取列表时效性，这是县域场景的正确权衡。

# 四、功能需求明细

需求编号规则：FR-<模块>-<序号>。优先级 P0 = MVP 必须，P1 = MVP 尽量，P2 = 二期。

## 4.1 账号与身份

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ACC-01 | 微信一键登录（小程序 wx.login，H5 OAuth2），无密码 | P0 |
| FR-ACC-02 | 首次登录即要求：昵称 + 所在乡镇 + 手机号 + 身份证号后六位（或营业执照编号后六位） | P0 |
| FR-ACC-03 | 实名认证强制，不认证无法发布信息；已注册老用户首次发布时也必须补全实名信息 | P0 |
| FR-ACC-04 | 联系方式脱敏展示（138****5678），点击“显示完整”记录一次访问日志（含 IP、设备指纹、时间戳） | P0 |
| FR-ACC-05 | 发布限额：普通用户每日 3 条，认证商户 10 条；查看联系方式限额每日 20 次 | P0 |
| FR-ACC-06 | 举报审核通过后奖励：+1 发布条数 或 +5 查看条数（当日有效） | P0 |
| FR-ACC-07 | 实名信息加密存储，仅在违规溯源、公安调证、司法协查时由运营解密查看 | P0 |

实名认证的合规与溯源价值：违规信息（诈骗、传销、非法用工）必须可追溯到自然人，这是平台免责的法律前提。身份证号后六位 + 手机号双因素验证，既满足溯源要求，又不至于吓退用户（相比上传身份证正反面照）。

限额机制防刷屏与批量采集：县域平台最大的内容污染来自同一用户反复发布相同信息，以及黑产批量抓取联系方式。限额 + 举报奖励形成正向循环。

## 4.2 位置与圈层

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-LOC-01 | 三级位置模型：县 → 乡镇 → 村（行政区划码），不用经纬度做主检索 | P0 |
| FR-LOC-02 | 默认信息范围 = 用户所在乡镇 + 相邻乡镇，可手动切“全县” | P0 |
| FR-LOC-03 | 列表显示相对距离描述（“同村”“邻村”“镇上”“15 公里”），不显示精确坐标 | P0 |
| FR-LOC-04 | 位置授权失败时降级为手动选择乡镇，不阻塞流程 | P0 |
| FR-LOC-05 | 详情页“查看位置”按钮，唤起地图选择器（高德/百度），跳转第三方地图 App 导航 | P0 |

用行政区划而不是 GPS 半径做主检索，理由有三：县域用户对“哪个镇”的理解远强于“5 公里内”；行政区划可以整型索引，MySQL 查询极快，不需要地理空间索引；GPS 授权拒绝率在中老年用户中很高。

## 4.3 语音能力（★ 核心差异化）

### 4.3.1 语音输入

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-VOI-01 | 长按录音（最长 60s），松手即上传，全程一个手指完成 | P0 |
| FR-VOI-02 | 录音中显示波形与倒计时；上滑取消 | P0 |
| FR-VOI-03 | 客户端转码为 16kHz 单声道（小程序录音直接指定参数），减少上行流量与 ASR 成本 | P0 |
| FR-VOI-04 | 上传后立即返回“正在识别”，不阻塞用户界面，识别结果异步回填 | P0 |
| FR-VOI-05 | 语音识别完成后显示三按钮：「重新说」「补充内容」「确认发布」 | P0 |
| FR-VOI-06 | ASR 结果可编辑（大字号文本框），识别错了能改；「补充内容」按钮再次唤起录音，追加到已有文本后 | P0 |
| FR-VOI-07 | 支持方言/口音场景：ASR 置信度低于阈值时，提示“没太听清，可以再说一遍或直接打字” | P0 |
| FR-VOI-08 | 原始语音保留并在详情页可播放（买家听到方言原声，信任度显著更高） | P1 |

### 4.3.2 语音输出

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-VOI-08 | 详情页“听一听”：把结构化信息用 TTS 念出来，供不便阅读的用户使用 | P1 |
| FR-VOI-09 | TTS 结果按 post_id 缓存到 OSS，同一条信息只合成一次 | P1 |

FR-VOI-09 是成本关键：一条热门信息可能被 500 人查看，缓存后 TTS 调用量从 500 次降到 1 次。

### 4.3.3 语音链路降级策略

ASR 是本产品最贵、最慢、最容易失败的一环。必须设计三级降级：

- 正常：云端 ASR，2–4 秒返回。

- 繁忙/超时（>8s）：提示“识别慢了，先帮你把语音发出去，文字随后补上” —— 先以纯语音形态发布，Worker 后台补转写。这条降级保证了发布流程永不卡死。

- ASR 服务不可用：直接切纯语音发布 + 引导打字，界面不出现任何报错弹窗。

## 4.4 一键发布（★ 核心差异化）

### 4.4.1 主流程

目标：从点击“发布”到信息上线，语音路径 ≤ 3 次交互、总时长 ≤ 30 秒。

点发布 → 长按说话 → [AI 自动填表] → 瞄一眼 → 点"发布"
         (一次)      (0 次交互)      (可改)    (一次)

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-PUB-01 | 发布入口全局常驻（底部 tab 中间凸起按钮） | P0 |
| FR-PUB-02 | 不要求用户先选类目：AI 从语音内容自动判定类目，判错可一键改 | P0 |
| FR-PUB-03 | AI 从 ASR 文本抽取结构化字段，自动填入表单（标题/价格/数量/时间/地点/联系方式） | P0 |
| FR-PUB-04 | 未识别出的字段留空并高亮，不弹校验错误；只有标题为空时才阻断 | P0 |
| FR-PUB-05 | 图片可选、最多 6 张，客户端压缩到长边 1280px（见 7.6） | P0 |
| FR-PUB-06 | 联系方式默认取账号手机号，一次勾选后记住 | P0 |
| FR-PUB-07 | 发布后进入自动审核流程（先审后发，见 4.4.3），低风险自动通过秒级上线，高风险进人工审核队列 | P0 |
| FR-PUB-08 | 发布成功页给出“预计多久有人联系”的预期管理 + 引导分享到微信群 | P1 |
| FR-PUB-09 | 草稿自动保存，异常退出可恢复 | P1 |
| FR-PUB-10 | 相似信息去重提示：“你 3 天前发过类似的，要不要直接刷新那条？” | P1 |

FR-PUB-02 是本产品最反直觉但最重要的交互决策。 传统发布流程是“选类目 → 选子类目 → 填表单”，对画像 A 的用户这三步就已经流失一半。让 AI 承担分类工作，用户只管说话。分类准确率只要达到 85%，整体体验就远好于让用户自己选。

FR-PUB-10 直接对抗县域平台的头号内容问题：同一个人反复发几乎相同的信息刷屏。

### 4.4.2 信息有效期可配置（新增）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-PUB-11 | 后台管理端按类目配置默认有效期（见 FR-ADM-16）：零工/有偿任务 2 天、约局到活动日、助农供求 7 天、二手 15 天，运营可全局调整 | P0 |
| FR-PUB-12 | 发布时用户可自选有效期：下拉选项“2天/7天/15天/30天/自定义”，默认值从后台配置读取 | P0 |
| FR-PUB-13 | 到期前 4 小时推送“是否还有效”一键续期，续期后 valid_until 延长、bumped_at 刷新（见 FR-MINE-02） | P0 |
| FR-PUB-14 | 自定义有效期支持日期选择器（最长不超过 90 天），约局场景可精确到活动结束时刻 | P1 |

设计理由：不同类目时效性差异巨大。零工“今天下午缺人”和二手家电“不着急卖”的有效期不应该一样。后台可配置保证灵活性，用户可自选保证体验。到期自动下架是保持列表时效性的关键机制（见 3.5 节 valid_until 字段说明）。

### 4.4.3 一键发布的性能设计

发布接口必须同步返回、异步补全：

| 阶段 | 同步/异步 | 目标耗时 |
| --- | --- | --- |
| 语音上传 | 同步 | < 1.5s（走 OSS 直传，不经应用服务器） |
| ASR 转写 | 异步（Worker） | 2–4s，前端轮询/长连接 |
| 字段抽取（LLM） | 异步（Worker） | 1–3s |
| 自动审核（见 4.4.4） | 异步（Worker，高优） | 1–3s |
| 落库 + 上线 | 同步 | < 200ms（仅低风险自动通过） |
| 向量化入索引 | 异步（低优队列） | < 60s，可延迟 |

语音走 OSS 直传是低配服务器的生死线：60 秒语音约 120KB，若经应用服务器中转，20 个用户同时上传就会打满 2C 的带宽和连接数。

### 4.4.4 自动审核流程（★ 生存底线）

本平台采用先审后发 + 自动检测 + 人工复审的三级审核机制。 这不是后期优化项，而是首期 MVP 必须完整实现的功能，否则平台一天都活不下去。

#### 三级审核架构

用户点发布
    ↓
[L1 规则检测] ← 敏感词库、正则模式（延迟 < 50ms）
    ├─ 命中高危词（刷单、上下分、转账、定金…）→ 驳回 + 提示修改
    ├─ 命中中危词（押金、日结、兼职…）→ 标记"待人工审核"
    └─ 未命中 → 进 L2
         ↓
[L2 图片审核] ← 云端内容安全 API（延迟 1–2s）
    ├─ 涉黄涉暴涉政 → 驳回 + 封号
    ├─ 疑似广告/二维码/联系方式水印 → 待人工审核
    └─ 通过 → 进 L3
         ↓
[L3 行为风控] ← 用户画像 + 规则引擎（延迟 < 100ms）
    ├─ 新账号（< 3 天）首次发布 → 待人工审核
    ├─ 24h 内发布 > 10 条 → 待人工审核
    ├─ 同类目 1h 内重复发布 → 驳回 + 提示"请勿刷屏"
    ├─ 被举报 > 3 次的账号 → 待人工审核
    └─ 通过 → 自动上线（状态 = 已发布）
         ↓
    【信息上线，用户可见】
         ↓
[L4 人工抽检] ← 每日随机抽 5%，标记问题 → 反哺规则库
         ↓
[用户举报触发] ← 举报后进人工复审队列（见 4.9）

#### 审核需求明细

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-AUDIT-01 | L1 敏感词库支持三级（高危/中危/低危），高危直接驳回不进队列 | P0 |
| FR-AUDIT-02 | 敏感词支持通配符（押*金）与拼音谐音（ya jin → 押金） | P0 |
| FR-AUDIT-03 | L2 图片审核接入云服务商内容安全 API（腾讯云天御 / 阿里云绿网 / 火山引擎） | P0 |
| FR-AUDIT-04 | 图片中识别到二维码/手机号水印 → 自动打码 + 标记待审 | P1 |
| FR-AUDIT-05 | L3 风控规则可在管理端在线配置（如“新账号首发必审”可关闭） | P0 |
| FR-AUDIT-06 | 自动审核全链路耗时监控，超过 5s 告警 | P0 |
| FR-AUDIT-07 | 驳回时必须给出明确原因（“包含敏感词：押金”），不能只说“审核不通过” | P0 |
| FR-AUDIT-08 | 待人工审核的信息，用户在“我的发布”看到状态“审核中（预计 2 小时内）” | P0 |
| FR-AUDIT-09 | 人工审核通过/驳回后，微信订阅消息通知用户 | P0 |
| FR-AUDIT-10 | 人工审核页需展示：原始语音、ASR 文本、抽取字段、风险标签、用户历史 | P0 |
| FR-AUDIT-11 | 审核员可一键“通过 + 加白名单”（该用户后续同类信息自动过审） | P1 |
| FR-AUDIT-12 | 每日审核工作量看板：待审数、平均审核时长、驳回率 | P0 |
| FR-AUDIT-13 | 举报投诉触发复审：被举报的已发布信息进人工复审队列（见 4.9） | P0 |

#### 为什么必须先审后发

县域是熟人社会，一条诈骗信息的社会成本远高于一线城市：

- 受骗者会告诉全村“那个平台是骗子平台”，口碑瞬间崩塌。

- 平台可能被认定为“明知存在违法信息而未采取措施”，承担连带责任。

- 内容安全事故（涉黄涉政）会直接导致小程序/公众号被封，无申诉余地。

先发后审在县域场景下是自杀行为。 自动审核的目标是让 90% 的正常信息秒级通过，10% 的可疑信息进人工队列，用户体感是“点了发布，3 秒后就能在列表看到”，这已经足够快。

#### 涉敏场景特殊处理

以下场景触发强制人工审核，不走自动通过（根据你最新要求补充）：

| 触发条件 | 处理方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 信息包含金额字段（price > 1000 元） | 待人工审核 | 高额交易诈骗风险高 |
| 文本提及“证件”“身份证”“营业执照” | 待人工审核 | 涉及证件收集，可能是诈骗前置 |
| 文本提及“医疗”“看病”“药”“偏方” | 待人工审核 | 非法行医/假药风险 |
| 文本提及“法律咨询”“律师”“代办” | 待人工审核 | 非法法律服务风险 |
| 文本提及“理财”“投资”“股票”“期货” | 待人工审核 | 非法集资风险 |
| 文本提及“高空”“登高”“起重”“电工” | 待人工审核 | 危险作业，安全事故责任重 |

这些关键词匹配后，信息状态直接置为“待审”，不影响发布体验（用户看到“发布成功，审核中”），但必须人工过一遍再上线。

#### 审核成本估算

| 项 | 单价 | 日调用量（万用户县） | 日成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云端图片审核 | 0.0025 元/张 | 500 条信息 × 3 张 = 1500 次 | 3.75 元 |
| 文本审核（敏感词） | 自建，0 元 | - | 0 元 |
| 人工审核 | 2 元/条 | 50 条（10% 进人工） | 100 元 |
| 合计 |  |  | ≈ 104 元/日 |

单县每日审核成本约 100 元，这是必须支付的“生存税”，不可省略。

## 4.5 逛一逛（闲鱼式浏览）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-BRW-01 | 双列瀑布流，卡片 = 图 + 标题 + 价格 + 距离 + 发布者头像 | P0 |
| FR-BRW-02 | 顶部类目胶囊横滑切换（全部/助农/招工/任务/二手/约局） | P0 |
| FR-BRW-03 | 排序默认“综合”= 距离权重 × 时新度 × quality_score，可切“最新”“最近” | P0 |
| FR-BRW-04 | 无图信息用类目色块 + 大字标题占位，保证瀑布流不残缺 | P0 |
| FR-BRW-05 | 图片懒加载 + 骨架屏 + 低质量占位图（LQIP） | P0 |
| FR-BRW-06 | 下拉刷新、上滑分页（每页 20 条，游标分页非 offset 分页） | P0 |
| FR-BRW-07 | 已成交信息置灰不移除（保留“卖掉了”的社会证明，刺激发布） | P1 |
| FR-BRW-08 | 首屏数据服务端缓存 60 秒，全县用户共享同一份 | P0 |

FR-BRW-03 的排序公式故意不做个性化推荐：个性化需要用户行为数据 + 实时计算，在低配服务器上是灾难，而且县域信息总量小，“距离 + 新 + 完整”三个因子已经足够好。

FR-BRW-08 是最高性价比的性能优化：首页是 80% 的请求来源，缓存 60 秒意味着数据库 QPS 从数百降到个位数。县域场景下 60 秒的信息延迟完全可接受。

游标分页（WHERE bumped_at < ?）而不是 OFFSET：OFFSET 1000 在 MySQL 上会扫描前 1000 行，深翻页时会明显变慢。

## 4.6 搜索

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-SCH-01 | 关键词搜索（标题 + 正文 + ext 关键字段） | P0 |
| FR-SCH-02 | 支持语音搜索（复用录音组件） | P0 |
| FR-SCH-03 | 首期用 MySQL 全文索引 + 中文分词（ngram），不引入 ES | P0 |
| FR-SCH-04 | 搜索无结果时，自动降级为同类目最新 10 条 + “帮你发个求购” 引导 | P0 |
| FR-SCH-05 | 热门搜索词与同义词映射表（人工维护，见 7.4） | P1 |
| FR-SCH-06 | 语义搜索（向量召回）作为关键词搜索的补充路径 | P1 |

FR-SCH-03 不引入 Elasticsearch 是刻意的：ES 单节点至少吃 1–2GB 内存，在 2C4G 机器上会直接挤爆。MySQL 的 ngram 全文索引在百万行级别、单县词汇量有限的场景下完全够用。真要升级，第三阶段换 Meilisearch（内存占用约为 ES 的 1/5）而不是 ES。

FR-SCH-04 把搜索失败转化为内容生产——用户找不到就让他发求购，这是双边平台冷启动最有效的技巧之一。

## 4.7 AI 对话界面

### 4.7.1 定位

AI 对话不是通用聊天机器人，而是“会说话的信息检索与发布入口”。它只做四件事：

- 找信息：“有没有人收玉米”“镇上有没有日结的活”

- 帮发布：“我要卖 200 斤土鸡蛋” → 走一键发布流程

- 问平台规则：“怎么举报”“为什么我的信息被下架了”

- 防诈骗答疑：“他让我先付定金，这靠谱吗” → 触发反诈提示（见 5.2）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-AI-01 | 对话界面支持文字 + 语音输入，语音为主按钮 | P0 |
| FR-AI-02 | 首屏给 4 个预置问题气泡（降低“不知道能问什么”的门槛） | P0 |
| FR-AI-03 | 检索类回答必须附带信息卡片（可点进详情），不允许纯文字描述信息 | P0 |
| FR-AI-04 | 回答流式输出（SSE），首字延迟目标 < 1.5s | P0 |
| FR-AI-05 | 超出范围的问题礼貌拒答并给出可做的事，不硬答 | P0 |
| FR-AI-06 | 对话历史保留最近 10 轮，仅保留最近 3 轮进上下文（见 7.3） | P0 |
| FR-AI-07 | AI 不可用时降级为“关键词搜索 + 快捷入口”界面，不显示报错 | P0 |
| FR-AI-08 | 每条回答带“这不对”反馈按钮，反馈进人工审阅队列（见 7.4） | P1 |

FR-AI-03 是产品原则：AI 用自然语言复述信息会引入幻觉风险（把 3 元说成 5 元），而信息卡片直接来自数据库，永不失真。AI 负责理解意图和排序，不负责陈述事实。

FR-AI-05 的拒答边界必须硬。用户会问天气、问农业技术、问法律问题。一律引导回平台能力范围，理由：小模型在这些领域答错的概率高，而错误的农技/用药建议可能造成真实损失。

### 4.7.2 AI 意图路由（★ 小模型性能核心）

不是每句话都要过大模型。 三级路由：

| 层级 | 处理方式 | 覆盖比例（预估） | 延迟 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 规则/正则 | 关键词直匹配 + 同义词表 | 30–40% | < 50ms | 0 |
| L1 小模型/嵌入 | 意图分类（意图数 < 15），嵌入相似度 | 40–50% | < 300ms | 极低 |
| L2 大模型 | 复杂改写、多条件抽取、兜底 | 10–20% | 1–3s | 主要成本 |

这个路由把大模型调用量压到 10–20%，是“用差模型也能跑得动”的第一支柱。具体实现见 7.3。

## 4.8 四大业务模块的差异化需求

四模块共用列表/详情/发布骨架，以下只列必须差异化的部分。

### 4.8.1 助农供求

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-AGR-01 | 双向标签：“我要卖” / “我要收” 必须在卡片上一眼可辨（颜色区分） | P0 |
| FR-AGR-02 | 价格支持区间与单位（元/斤、元/筐、元/亩、面议） | P0 |
| FR-AGR-03 | “可供量 / 需求量”字段独立，支持“约”值 | P0 |
| FR-AGR-04 | 上市/需求时间窗（起止日期），过期自动下架 | P0 |
| FR-AGR-05 | 品种词库（本县主要作物 200 词以内，人工维护），用于抽取与搜索归一 | P0 |
| FR-AGR-06 | 收购商可订阅“某品种有新供应就通知我” | P1 |
| FR-AGR-07 | 助农信息可一键生成分享海报（图片），便于转发到微信群 | P1 |

FR-AGR-05 的品种词库是本模块 AI 效果的关键。“沙糖桔”“砂糖橘”“糖桔”是同一个东西，靠模型自己归一不可靠，靠人工维护的 200 词映射表则接近 100% 准确，且零成本。这是“用规则弥补小模型能力”的典型案例。

FR-AGR-07 的海报分享是县域最有效的传播方式，微信群转发的转化率远高于站内推荐。

### 4.8.2 求职招工 + 有偿任务

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-JOB-01 | 区分三种：长期招工 / 日结零工 / 悬赏任务，卡片标签明确 | P0 |
| FR-JOB-02 | 日结零工必须有“用工日期 + 需要人数 + 日薪”三要素，缺一项高亮提示 | P0 |
| FR-JOB-03 | “还缺 N 人”实时数字，报名后递减 | P0 |
| FR-JOB-04 | 一键报名（不需要写简历），报名后双方互见联系方式 | P0 |
| FR-JOB-05 | 悬赏任务有“截止时间”，到点自动关闭 | P0 |
| FR-JOB-06 | 招工信息强制展示用工风险提示（见 5.2） | P0 |
| FR-JOB-07 | 雇主历史发布记录可查（发过几次、是否常发），替代信用分的轻量方案 | P1 |
| FR-JOB-08 | 任务完成后双方互评（仅“完成/未完成”二元标记，不做星级） | P2 |

FR-JOB-02 的三要素强校验是本模块唯一的强校验点。招工信息缺日薪就是无效信息，会浪费大量用户时间，这里牺牲一点发布顺畅度是值得的。

FR-JOB-07 用“行为可见”代替“信用评分”：不需要建模、不需要交易数据，只是把已有数据展示出来，成本近乎零，但对识别骗子中介很有效。

⚠️ 合规提示：招工与有偿任务涉及劳务关系认定、工伤责任、劳务派遣资质等问题。平台仅作信息展示，但必须在显著位置声明平台非用工方、非中介方，且不得代为议定报酬或组织派工。此条须经律师确认，见第〇章第 1 条。

### 4.8.3 二手市场（逛一逛）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-SEC-01 | 图片为主的卡片形态，首图必填（无图的二手信息几乎没有转化） | P0 |
| FR-SEC-02 | 成色选择（全新/几乎全新/有使用痕迹/有瑕疵） | P0 |
| FR-SEC-03 | “可议价 / 一价不还”标记 | P0 |
| FR-SEC-04 | 卖家一键“已卖出”，信息置灰归档 | P0 |
| FR-SEC-05 | 同城自提提示 + 禁止先付款后发货的风险提示（见 5.2） | P0 |
| FR-SEC-06 | 收藏/想要（轻量，不做社交） | P1 |

### 4.8.4 约局互动

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ACT-01 | 局类型预置：钓鱼 / 打牌 / 篮球 / 羽毛球 / 足球 / 乒乓 / 拼车 / 其他 | P0 |
| FR-ACT-02 | 必填：时间、地点、缺几人、费用方式（AA/做东/免费） | P0 |
| FR-ACT-03 | 报名满员自动关闭，显示“已成行” | P0 |
| FR-ACT-04 | 局成立后自动生成成员列表与联系方式互见 | P0 |
| FR-ACT-05 | 开始前 2 小时推送提醒（小程序订阅消息） | P1 |
| FR-ACT-06 | 发起人可标记“局已取消”，自动通知报名者 | P0 |
| FR-ACT-07 | 禁止赌博类内容：涉及具体赌资、“来钱快”“上下分”等词直接拦截并封禁 | P0 |

FR-ACT-07 必须做硬拦截，不是软提示。 “打牌”这个类目天然会吸引赌博信息，一旦被利用，平台面临的是刑事风险而非民事风险。建议措施：打牌类信息默认不允许填写任何金额字段，并在发布时强制勾选“本局不涉及赌博”。此条须经律师确认。

## 4.9 消息与私聊

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-MSG-01 | 站内私聊（文字 + 语音 + 图片），基于长轮询或 WebSocket | P0 |
| FR-MSG-02 | 私聊入口在详情页，默认优先站内聊而不是直接给电话 | P0 |
| FR-MSG-03 | 敏感内容检测：私聊中出现“转账”“定金”“扫码”“验证码”时插入反诈提示卡（见 5.2） | P0 |
| FR-MSG-04 | 系统通知（审核结果、报名通知、到期提醒、局提醒） | P0 |
| FR-MSG-05 | 未读数与消息 tab 红点 | P0 |
| FR-MSG-06 | 举报入口在会话内常驻 | P0 |

FR-MSG-02 的设计意图：站内私聊留下证据链，方便处理纠纷和识别诈骗；直接给电话则平台完全失去可见性。但不强制——县域用户习惯打电话，强制站内聊会流失用户。做法是把“在线聊”做成主按钮、“打电话”做成次按钮。

FR-MSG-01 首期用长轮询而非 WebSocket：WebSocket 在 2C4G 机器上维持数千长连接会吃掉大量内存，而县域私聊频率低。30 秒长轮询完全够用，且实现简单、无状态、便于水平扩展。

## 4.10 我的

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-MINE-01 | 我发布的（按状态分组：在展示 / 待审 / 已过期 / 已成交） | P0 |
| FR-MINE-02 | 一键“刷新”过期信息（重新上架，bumped_at 更新） | P0 |
| FR-MINE-03 | 我报名的 / 我收藏的 | P0 |
| FR-MINE-04 | 帮助中心（含反诈专页、平台规则、免责声明） | P0 |
| FR-MINE-05 | 我的钱包（🔒 占位，首期隐藏） | P2 |
| FR-MINE-06 | 推广/置顶（🔒 占位，首期隐藏） | P2 |

## 4.11 公众号：内容触达与用户召回

公众号不是“小程序的入口摆设”，它承担县域平台最难的一件事——把沉默用户拉回来。县域用户的使用是事件驱动的（要卖货了、要找人了才想起平台），中间可能沉默两周。公众号是唯一能主动敲门的通道。

### 4.11.1 五类内容与排期

| 内容类型 | 频次建议 | 内容来源 | 落地钩子（必须有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地资讯 | 每周 2 篇 | 运营编辑 + 转载本地政务号 | 文末挂“本周镇上最新供求 5 条” |
| 活动通知 | 按需 | 运营发起（赶集日、农技培训、球赛） | 一键跳小程序“约局/报名”页 |
| 政策内容 | 每月 1–2 篇 | 农业补贴、医保社保、惠农贷款 | 文末挂“政策问答，问问 AI” |
| 招聘推送 | 每周 1 篇（周日晚） | 系统自动聚合本周招工信息 | 每条职位直达小程序详情页 |
| 用户召回 | 事件触发 | 系统自动 | 直达对应信息/会话 |

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-MP-01 | 自定义菜单三栏：① 发信息（跳小程序发布页）② 问问 AI（跳 AI 对话页）③ 逛一逛/帮助 | P0 |
| FR-MP-02 | 关注后自动回复：一句话介绍 + 免责与反诈提示 + 小程序卡片 | P0 |
| FR-MP-03 | 招聘周报自动生成：每周日 20:00 聚合本周 category=job 且未过期的信息，套用图文模板自动排版，运营一键确认后群发 | P0 |
| FR-MP-04 | 图文模板统一含“平台只做信息交流，不担保资金”页脚（与 5.4 一致） | P0 |
| FR-MP-05 | 用户召回推送（模板消息/订阅消息）触发条件见 4.11.2 | P0 |
| FR-MP-06 | 关键词自动回复：用户直接在公众号发消息（含语音）→ 转 AI Agent 应答，48h 客服窗口内可多轮 | P1 |
| FR-MP-07 | 渠道二维码（按乡镇/村分发），统计各乡镇拉新来源，用于 4.12 乡镇运营 | P1 |
| FR-MP-08 | 群发前置合规检查：涉及价格、招工薪资的内容自动加“信息由用户提供，平台未核实” | P0 |

### 4.11.2 召回触发规则（避免变成骚扰）

| 触发场景 | 文案要点 | 频控 |
| --- | --- | --- |
| 你发的信息有人联系了 | 直达会话 | 实时，不限 |
| 你发的信息即将过期 | “是否还有效？一键续期” | 过期前 1 天，每条 1 次 |
| 有新信息匹配你的历史需求 | “镇上有人收玉米了” | 每周最多 1 次 |
| 你报名的局要开始了 | 时间地点 + 联系人 | 活动前 3 小时 |
| 沉默 14 天以上 | 带 2 条本镇最新高质量信息 | 每 14 天最多 1 次 |

总频控：单用户每周主动推送 ≤ 3 条（交易类实时通知不计入）。 县域用户对骚扰的容忍度低，取关一次就基本不会回来。宁可少推。

### 4.11.3 公众号与小程序的能力落差（务必在评审时确认）

公众号 H5 端的录音受 JSSDK 限制（需授权、单条上限 60 秒、部分机型不稳定），因此公众号内不承载语音发布主流程：点“发信息”一律跳小程序。公众号只保留“文字/语音提问 AI”这一条轻链路。这是刻意的能力收敛，避免在弱链路上做重功能。

## 4.12 后台管理端：审核、治理与运营

管理端是 Web 端（PC 浏览器），与 C 端共用同一份数据。首期不追求功能齐全，追求“一个人能在 30 分钟内处理完一天的审核与投诉”。

### 4.12.1 功能域一览

| 功能域 | 核心页面 | 关键需求编号 |
| --- | --- | --- |
| 审核 | 待审队列、风险队列、批量操作 | FR-ADM-01～05 |
| 投诉与举报 | 举报工单、处置记录、申诉复核 | FR-ADM-06～09 |
| 账号治理 | 用户检索、封禁/解封、多维度封禁 | FR-ADM-10～13 |
| 分类管理 | 类目树、ext 字段模板、表单配置 | FR-ADM-14～16 |
| 乡镇运营 | 乡镇看板、信息员管理、代发与置顶 | FR-ADM-17～20 |
| 数据统计 | 核心指标看板、成本看板、导出 | FR-ADM-21～25 |

### 4.12.2 需求明细

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ADM-01 | 待审队列：按 AI 风险分倒序排列，高风险置顶，不按时间排序 | P0 |
| FR-ADM-02 | 队列项一屏内展示全部判断依据：原文、ASR 原声（可播放）、AI 抽取结果、命中的风险词、发布者历史 | P0 |
| FR-ADM-03 | 三键处置：通过 / 修改后通过 / 驳回（带预设驳回理由，一键发通知） | P0 |
| FR-ADM-04 | 批量通过（低风险分 + 同类目，勾选后一次提交） | P0 |
| FR-ADM-05 | 审核操作全量留痕（操作人、时间、前后值），不可删除 | P0 |
| FR-ADM-06 | 举报工单列表：按“同一对象被举报次数”聚合，避免重复处理 | P0 |
| FR-ADM-07 | 一键“下架 + 封禁 + 通知所有联系过该信息的用户”（诈骗止损组合操作，见 FR-ANTI-18） | P0 |
| FR-ADM-08 | 申诉复核入口：被封禁用户提交的申诉进独立队列，双人复核后可解封 | P1 |
| FR-ADM-09 | 涉刑事线索导出（会话记录 + 发布记录，带时间戳），供配合公安调取 | P1 |
| FR-ADM-10 | 用户检索：按昵称/手机号后四位/openid/发布内容关键词 | P0 |
| FR-ADM-11 | 封禁维度 openid + 手机号 + 设备号三选或全选，支持临时封禁（1/7/30 天）与永久 | P0 |
| FR-ADM-12 | 用户画像页：发布数、被举报数、被查看联系方式次数、投诉率 | P1 |
| FR-ADM-13 | 高危名单（黑名单手机号）导入/导出，与 FR-ANTI-15 联动 | P1 |
| FR-ADM-14 | 类目树可视化增删改（对应 3.5 节 category/sub_category 枚举） | P0 |
| FR-ADM-15 | ext 字段模板在线配置：新增类目只需配字段名、类型、是否必填、校验规则，前端表单自动生成，无需发版 | P0 |
| FR-ADM-16 | 按类目配置默认有效期（valid_until 规则）与审核等级：在后台管理端全局配置，也可在发布时用户自选（见 4.4.4） | P0 |
| FR-ADM-17 | 乡镇看板：分乡镇看发布量、响应率、活跃用户，找出“冷镇” | P0 |
| FR-ADM-18 | 村级信息员管理：授予/回收代发权限，看其代发量与质量分 | P1 |
| FR-ADM-19 | 运营代发：管理端可代任意用户发布（必须留痕并在前台标注“信息员代发”） | P1 |
| FR-ADM-20 | 人工置顶/加急（🔒 收费能力的手动版，先用人工验证需求，见 6.2） | P1 |
| FR-ADM-21 | 核心指标看板：发布量、发布转化率、语音占比、首次响应率、次周留存（对齐 1.5） | P0 |
| FR-ADM-22 | AI 成本看板：ASR 时长、LLM token 数、单条信息成本，按日/周（对齐 7.8） | P0 |
| FR-ADM-23 | 检索质量看板：搜索无结果率、AI 兜底率、意图路由分布（对齐 7.5(4)） | P1 |
| FR-ADM-24 | 数据导出 CSV（脱敏，手机号默认掩码，导出行为留痕） | P1 |
| FR-ADM-25 | 每日运营简报自动生成（待审量、举报量、异常指标），推送到运营微信 | P2 |

### 4.12.3 管理端的两个设计取舍

取舍一：不做独立的权限系统。 首期角色只有三个（超管 / 审核员 / 乡镇运营），用简单的角色枚举 + 中间件校验，不引入 RBAC 框架。理由与 3.4 节一致——组件越少越好，2C4G 的机器不该跑一套权限服务。

取舍二：管理端不做前后端分离的重前端。 用服务端渲染或最简 SPA（如 Vue + Element Plus 单页），追求“能用、快、好改”。管理端每天访问的人不超过 5 个，为它做性能优化是资源错配。

安全提示：管理端必须独立域名/端口 + IP 白名单或 VPN 访问 + 强制双因素登录，绝不与 C 端 API 共用同一公网入口。管理端一旦被拖库，等于全县用户手机号泄露。这是本方案里安全等级最高的一处，不可省略。

# 五、防诈骗、内容治理与免责机制

这一章不是附属功能，而是本产品的生存条件。 一个“不做资金担保”的信息平台，一旦出现几起典型诈骗案件，在县域这种熟人社会里口碑会瞬间崩塌，且平台可能被认定为未尽到合理注意义务。

## 5.1 县域场景的典型骗局清单

产品设计必须针对具体骗局，泛泛的“注意安全”没有任何作用。以下是需要重点防范的类型：

| 骗局类型 | 典型话术 | 高发模块 |
| --- | --- | --- |
| 定金诈骗 | “我要 500 斤，先付定金锁货” | 助农、二手 |
| 高价收购骗前置费 | “我们高价收，但要先交检测费/包装费/保证金” | 助农 |
| 招工押金/服装费 | “工作没问题，先交 200 押金/体检费/服装费” | 招工 |
| 刷单兼职 | “手机上做任务，日入三百” | 有偿任务 |
| 二维码/链接钓鱼 | “扫这个码付款/点这个链接看货” | 全部 |
| 虚假货源图片 | 盗用网图冒充自家货 | 助农、二手 |
| 冒充平台客服 | “我是平台的，你的信息违规了，需要验证” | 私聊 |
| 赌博引流 | “打牌来钱快”“加我上下分” | 约局 |
| 借款/杀猪盘引流 | 从交易话题转向感情或投资 | 私聊 |
| 农资假货 | 低价种子/化肥/兽药，无正规资质 | 助农 |

## 5.2 反诈功能需求（分层拦截）

反诈必须分布在用户路径的多个点上，单点提示会被无视。

### 第 1 层：发布时（源头）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ANTI-01 | 风险词库实时匹配（定金、押金、保证金、刷单、日入、上下分、加微信转账…），命中则信息转待审 + 提示发布者修改 | P0 |
| FR-ANTI-02 | 发布页底部常驻一行：“平台不参与交易、不担保资金，请勿收取任何前置费用” | P0 |
| FR-ANTI-03 | 招工类发布强制勾选“我承诺不向应聘者收取任何费用” | P0 |
| FR-ANTI-04 | 打牌类发布强制勾选“本局不涉及赌博”，且屏蔽金额字段 | P0 |
| FR-ANTI-05 | 图片查重：与库内已有图片高度相似则标记“疑似盗图”进人工队列 | P1 |

### 第 2 层：浏览与详情时（认知）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ANTI-06 | 每个详情页固定位置展示类目定制的反诈提示条（招工提示押金骗局，二手提示先款风险，助农提示前置费） | P0 |
| FR-ANTI-07 | 新账号（注册 < 3 天）发布的信息，卡片和详情页显示“新用户”标识 | P0 |
| FR-ANTI-08 | 高风险信息（命中风险词但人工放行的）详情页顶部黄色警示条 | P0 |
| FR-ANTI-09 | 展示发布者历史行为（发布数、注册时长、被举报次数是否为 0） | P1 |

### 第 3 层：沟通时（临门一脚）

这是拦截成功率最高的一层，因为用户正处在要转账的决策点上。

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ANTI-10 | 私聊中出现“转账/定金/押金/扫码/验证码/银行卡/红包/先付/汇款”等词，立即插入不可关闭的红色反诈卡片，置顶显示 5 秒（“⚠ 平台从不要求任何前置费用，先付款极易被骗！如已转账请立即报警”） | P0 |
| FR-ANTI-11 | 首次与某人建立会话时，会话顶部展示一次性安全提示：“仅限平台内交易，转账需谨慎” | P0 |
| FR-ANTI-12 | 检测到发送二维码图片时，弹出二次确认框：“陌生二维码可能是钓鱼，请线下当面交易” | P0 |
| FR-ANTI-13 | 检测到冒充平台客服话术（“我是平台客服”“你的账号违规”“需要验证”），插入橙色警示卡：“平台客服只通过系统通知联系，绝不索要验证码或转账” | P0 |
| FR-ANTI-14 | 会话工具栏常驻“防骗指南”快捷按钮，点击跳转反诈专页 | P0 |

FR-ANTI-10 的实时拦截卡片是整个反诈体系的核心武器。它必须在聊天界面以最高优先级插入，用户滑走后 30 秒再自动弹回一次。县域诈骗案件 80% 发生在私聊转账环节，这一条能拦下大部分。

### 第 4 层：事后（处置与止损）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ANTI-14 | 一键举报（理由预置：诈骗/虚假信息/骚扰/赌博/涉黄涉政/其他），支持上传截图 | P0 |
| FR-ANTI-15 | 举报后 24h 内处理，结果通知举报人 | P0 |
| FR-ANTI-16 | 同一账号被 3 人独立举报诈骗，自动临时封禁待人工复核（宁可误封） | P0 |
| FR-ANTI-17 | 封禁维度为 openid + 手机号 + 设备号三者，防换号重来 | P0 |
| FR-ANTI-18 | 已确认的诈骗账号，向其近 7 天所有会话对象主动推送风险提醒 | P0 |
| FR-ANTI-19 | 帮助中心设“反诈专页”：图文 + 语音版本的骗局科普，可分享到微信群 | P0 |
| FR-ANTI-20 | 引导受害者报警（96110 / 当地派出所），平台配合提供聊天与发布记录 | P0 |

FR-ANTI-18 是把损失控制在个位数的关键动作。诈骗者通常同时联系数十人，及时向其他潜在受害者预警，能阻止绝大部分未发生的损失。这个功能实现成本很低（一次批量推送），价值极高。

FR-ANTI-16 的“宁可误封”是明确的价值取向：在县域熟人社会里，一个诈骗案的口碑损害远大于一个被误封用户的抱怨，且误封可通过申诉快速恢复。

## 5.3 内容审核策略：先发后审 + 分级

| 内容情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 未命中任何风险词 | 立即上线，异步机器复核 |
| 命中低危词（联系方式外露、错别字类） | 立即上线 + 标记 |
| 命中中危词（定金、押金、代理、加盟） | 上线但加警示条 + 进人工队列 |
| 命中高危词（赌博、刷单、贷款、涉黄涉政、枪支药品） | 不上线，直接拦截 + 记录 |
| 图片机审不通过 | 不上线 |

为什么是先发后审：全量先审后发在县域场景下必然导致发布到上线延迟数小时，而零工信息“今天下午要人”，延迟等于信息失效。先发后审的风险用高危词硬拦截 + 快速下架能力 + 反诈分层提示来对冲。

⚠️ 合规提示：先发后审是否满足当地网信部门对信息服务的要求，必须事先与主管部门沟通确认。若被要求先审后发，则需配置人工审核值班（建议 7:00–22:00，非值班时段信息标记“待审”但允许发布者自己看到）。

## 5.4 平台免责声明（需展示在产品内的正式文本要点）

以下要点需由律师定稿后，展示在注册页勾选项、帮助中心、发布页折叠区三处：

- 平台是信息发布与展示的技术服务提供者，不是交易参与方、不是中介方、不是用工方、不是保证人。

- 平台不对信息的真实性、准确性、合法性作出任何保证，不对基于信息产生的交易结果、履约情况、货物质量、劳务纠纷承担责任。

- 平台不提供资金托管、不提供担保交易、不代收代付，任何要求向平台账户付款的行为均为冒充。

- 用户之间的交易与约定为用户自主行为，风险自担，建议当面验货、当面结算、保留凭证。

- 平台有权对违规信息作下架、封禁处理，并配合司法机关调取记录。

- 涉及农资、食品、药品、危险品、金融等特殊商品或服务，用户须自行确保具备相应资质，平台不承担审查义务但保留拦截权。

- 约局类信息严禁涉及赌博、违法违规活动，一经发现即封禁并报告主管部门。

免责声明不能代替反诈措施。 从实务角度，仅有免责声明而未采取合理技术措施的平台，仍可能被认定未尽到管理义务。5.2 节的分层拦截是免责声明能站得住的前提。

# 六、配置中心与可扩展性预留

## 6.0 配置化架构设计（★ 为后台管理预留完整能力）

本节解决的问题：文档中出现大量数值（“3 条/天”“7 天有效期”“1000 元触发人审”），这些数值首期可以硬编码，但数据库表结构与代码架构必须按可配置设计，否则后期每次调整都要改代码重新发版。

### 6.0.1 配置分类与存储策略

| 配置类型 | 示例 | 存储位置 | 生效方式 | 首期实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务规则 | 日发布条数、有效期天数 | config 表 | Redis 缓存 + TTL 300s | 必须 |
| 审核策略 | 风险关键词、金额阈值 | audit_rules 表 | Worker 定时加载 | 必须 |
| 消息模板 | 推送文案、跳转路径 | message_templates 表 | 实时查库 | 建议 |
| AI 参数 | 模型名称、超时时间 | 配置文件 + 环境变量 | 重启生效 | 必须 |

### 6.0.2 统一配置表结构

CREATE TABLE config (
  `key` VARCHAR(64) PRIMARY KEY COMMENT '配置项唯一键，如 user.daily_post_limit.normal',
  `value` TEXT COMMENT '配置值（支持 JSON）',
  `type` ENUM('int','float','bool','string','json') COMMENT '值类型',
  `category` VARCHAR(32) COMMENT '分类：account/post/audit/antifraud/ai/message/perf',
  `description` VARCHAR(255) COMMENT '配置说明（后台管理端显示）',
  `editable` BOOLEAN DEFAULT TRUE COMMENT '是否允许后台编辑',
  `min_value` INT COMMENT '最小值（type=int/float 时有效）',
  `max_value` INT COMMENT '最大值（type=int/float 时有效）',
  `updated_at` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_by` INT COMMENT '最后修改人 admin_id',
  INDEX idx_category (category)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='全局配置表';

CREATE TABLE config_change_log (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  config_key VARCHAR(64),
  old_value TEXT,
  new_value TEXT,
  admin_id INT,
  admin_name VARCHAR(64),
  ip VARCHAR(45),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_key_time (config_key, created_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='配置变更日志（审计溯源）';

### 6.0.3 代码层统一读取接口

禁止业务代码硬编码任何数值，必须通过 ConfigService 读取：

// 反例（禁止）
if user.DailyPostCount >= 3 {
    return ErrLimitExceeded
}

// 正例
limit := configService.GetInt("user.daily_post_limit.normal")
if user.DailyPostCount >= limit {
    return ErrLimitExceeded
}

ConfigService 内部实现三层缓存：内存（启动时加载）→ Redis（TTL 300s）→ MySQL（兜底）。配置变更后主动清除 Redis，下次请求即读取新值，无需重启服务。

### 6.0.4 核心可配置项清单（67 项）

完整清单见独立文档 config_matrix.md，此处仅列关键类目：

| 类目 | 数量 | 典型配置项 |
| --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 7 | 日发布条数（普通/认证）、查看联系方式上限、举报奖励 |
| 发布与有效期 | 8 | 各类目默认有效期、到期提醒时间、最多图片数、图片压缩尺寸 |
| 审核规则 | 12 | 金额阈值、新用户首发是否人审、日发布防刷限额、风险关键词 |
| 反诈拦截 | 5 | 私聊拦截关键词、弹窗冷却时间、URL/微信号拦截开关 |
| 浏览与搜索 | 5 | 分页大小、热门阈值、搜索缓存 TTL |
| AI 参数 | 11 | ASR 超时、模型名称、max_tokens、TTS 缓存开关 |
| 消息推送 | 6 | 各类推送开关、公众号图文挂载条数、周报推送日 |
| 性能与成本 | 5 | Redis 内存上限、缓存 TTL、成本目标 |
| 合计 | 67 | 覆盖文档中所有硬编码数值 |

### 6.0.5 后台管理端配置页面（FR-ADM-16 扩展）

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-ADM-16 | 系统配置页面：按 category 分 tab（账号/发布/审核/反诈/AI/消息/性能），每项显示当前值、可调范围、说明；保存前二次确认；保存后记录到 config_change_log | P0 |
| FR-ADM-16-1 | 配置变更日志查询：谁在什么时候把什么从什么改成了什么 | P0 |
| FR-ADM-16-2 | 危险配置项（如审核开关、限额大幅调整）需二次密码确认 | P1 |
| FR-ADM-16-3 | 配置项支持“恢复默认值”一键操作 | P1 |

设计约束： - 所有改动实时生效（限额类）或定时生效（审核规则 60s 刷新），无需重启 - editable=false 的配置项（如 AI 提供商、数据库连接）在后台显示但不可编辑 - 每个数字框右侧显示可调范围（min_value ~ max_value），超范围禁止保存

### 6.0.6 首期实现清单

必须在 MVP 阶段完成（否则后期改造成本极高）： - ✅ config 表与 config_change_log 表建好，初始数据全部入库 - ✅ ConfigService 封装完成，所有业务代码通过它读取配置 - ✅ 后台管理端“系统配置”页面基础版（可读可改，留操作日志）

可以延后到二期： - 配置变更审批流 - 配置版本管理与一键回滚 - 配置 A/B 测试能力

为什么这是“留后门”的正确姿势：不是事后打补丁，而是第一行代码就按可配置架构写。67 项配置中任何一项，后台运营想改时打开页面调一下数字就生效，而不是“联系技术改代码重新发版”。这才是真正的业务敏捷性。

## 6.1 收费能力与交易担保预留

原则：首期不实现，但把“缝”留好。判断标准是——将来启用某能力时，是否需要改动已有表结构或已有业务代码。如果需要，说明缝没留好。

## 6.1 资金担保的预留

首期无任何资金流。但要让将来“能接上”，需要现在就做三件事：

### (1) 数据结构预留：引入 deal（交易意向）实体

即使不涉及资金，也从首期开始记录“撮合结果”：

deal
├─ id, post_id, buyer_id, seller_id
├─ state  ← 见下方状态机
├─ amount, currency          （首期为 NULL）
├─ escrow_state              （首期恒为 NONE）
├─ escrow_provider, escrow_ref（首期为 NULL）
└─ created_at, closed_at

状态机（首期只用前 3 个状态）：

CONTACTED（已联系）→ AGREED（口头达成）→ CLOSED_OK / CLOSED_FAIL
                              │
                              └─[二期启用]→ ESCROW_HELD → DELIVERED
                                              → RELEASED / REFUNDED / DISPUTED

首期的用法：用户点“我联系了他”或私聊建立即产生 CONTACTED，成交后卖家点“已成交”则 CLOSED_OK。这批数据将来是担保交易的定价依据和风控依据，现在不收集，将来就是空白。

### (2) 接口预留：抽象 PaymentProvider 与 EscrowProvider

interface EscrowProvider {
  hold(dealId, amount) -> escrowRef
  release(escrowRef) -> void
  refund(escrowRef, reason) -> void
  queryState(escrowRef) -> EscrowState
}

首期实现一个 NoopEscrowProvider（所有方法抛“未启用”）。启用时新增一个实现类 + 改配置，业务代码零改动。

### (3) 流程预留：详情页与订单页的按钮位

详情页保留一个隐藏的“担保交易”按钮位，订单流程页面骨架先搭（哪怕只有静态页）。UI 位置的预留比代码预留更容易被忽略，但改起来最贵。

### ⚠️ 资金担保的合规前置条件（极重要）

一旦平台介入资金，法律性质根本改变：

- 平台代收代付资金可能构成支付业务，需支付业务许可证，或必须通过持牌机构（银行/持牌支付机构）的分账/托管产品实现。

- 自建资金池几乎必然违规，涉及非法集资、无证经营支付业务等风险。

- 正确路径是接入持牌机构的担保支付/分账能力（如微信支付的分账、服务商托管方案），平台只做指令发起方，不碰资金。

因此本文档的立场是：担保能力的预留只做技术侧，任何启用动作必须先完成持牌机构对接与法律意见书。此条须经律师与支付机构双重确认，见第〇章。

## 6.2 收费能力的预留

首期全部免费，但收费点必须在数据结构上先存在，否则将来加收费会牵动整个 Post 排序逻辑。

### 预留的收费模型（不实现，只留位）

| 收费点 | 面向 | 计价方式 | 优先启用顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 置顶 / 加急 | 招工雇主、卖家 | 单条 × 天数 | 1（最容易被接受） |
| 会员（不限量发布 + 常驻曝光） | 收购商、包工头、商户 | 月/年费 | 2 |
| 商家认证展示位 | 农资店、维修铺、农机手 | 年费 | 3 |
| 撮合成功佣金 | 双方 | 按成交额比例 | 4（需先有担保交易） |
| AI 增值（智能询价、批量匹配推送） | 商户 | 按次/包月 | 5 |

### 技术预留清单

- post 表加 promotion 相关字段：is_top、top_expire_at、weight_boost。排序公式从首期就把 weight_boost 作为乘数因子写进去（首期恒为 1.0）。这样启用置顶时不需要改排序 SQL。

- user 表加 member_level、member_expire_at（首期恒为 0/NULL），配额检查函数从首期就读这两个字段。

- order 表 + PaymentProvider 接口（同 6.1，共用支付抽象）。

- 配额中心化：所有“能不能发/能不能看”的判断收敛到一个 QuotaService。首期返回固定值，将来按会员等级返回不同值。如果配额判断散落在各处 if 语句里，将来上会员体系就是全站返工。

- 功能开关（Feature Flag）：payment.enabled、escrow.enabled、promotion.enabled、member.enabled 从首期存在，默认 false。

给运营的建议：置顶是最先该上的收费点，因为它对免费用户的体验伤害最小（只影响排序，不影响可见性），且雇主在“急着找人”时的付费意愿最强。切忌首先对“查看联系方式”收费——这会直接杀死双边平台的流动性。

## 6.3 服务器与模型的迁移窗口（★ 用户重点关注项）

目标：从低配服务器 + 小模型升级到高配 + 大模型，业务代码零改动、可灰度、可回滚。

### (1) AI 能力网关（最关键的一层）

所有模型调用经过统一网关，业务侧只见到语义化接口：

interface AiGateway {
  classifyIntent(text)                -> Intent
  extractPostFields(text, category?)  -> PostDraft
  embed(text)                         -> vector
  chat(messages, tools)               -> stream
  transcribe(audioUrl)                -> {text, confidence}
  synthesize(text)                    -> audioUrl
  moderate(text | imageUrl)           -> RiskResult
}

网关内部通过配置决定路由到哪个后端：

ai:
  intent:   { provider: local-rules-then-small, model: qwen-small }
  extract:  { provider: cloud-a, model: <小模型>, fallback: cloud-b }
  embed:    { provider: local, model: bge-small-zh, dim: 512 }
  chat:     { provider: cloud-a, model: <小模型> }
  asr:      { provider: cloud-asr-a, fallback: cloud-asr-b }

迁移动作 = 改一行配置。 业务代码从不 import 任何模型 SDK。

### (2) 迁移友好的三条硬规则

- 向量维度不写死：embedding 表存 dim 与 model_version，并允许多套向量共存。换嵌入模型时，新旧向量并行，双写 + 后台回填，切换后删旧。这是换模型时最容易踩的坑——维度变了，历史向量全废，如果没有并行机制就必须停机重算。

- 保留全部原始输入：raw_asr_text、raw_voice_url、用户编辑前后的 diff 全部留存。换更强的模型后，可以用历史原始数据重跑抽取，把过去因小模型能力不足而缺失的字段补齐。 如果只存了结构化结果，这个升级红利就永久损失了。

- Prompt 与规则外置：Prompt 模板、风险词库、同义词表、类目模板都放数据库或配置文件，带版本号，不硬编码进代码。换模型往往需要重调 Prompt，外置后无需发版。

### (3) 服务器迁移的准备

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 全部无状态化 | 会话、验证码、限流计数都进 Redis，应用进程可随时杀 |
| 文件全走 OSS | 应用服务器磁盘上不存任何用户数据，换机器无需迁文件 |
| 配置全走环境变量 | 无任何硬编码 IP / 路径 |
| Docker Compose → 可平移 | 换机器 = docker compose up，第三阶段再上 K8s |
| 数据库读写分离预留 | DAO 层区分 readDb / writeDb，首期指向同一实例 |
| 定时全量备份 + binlog | 迁移时可做主从追平，停机窗口压到分钟级 |

读写分离的预留成本几乎为零，但事后补要改遍所有查询。 首期就把 DAO 分开。

### (4) 灰度与回滚

- AI 网关支持按用户 ID 哈希分流（如 5% 用户走新模型），对比 A/B 指标：抽取字段完整率、意图分类准确率、用户手动修改率。

- 用户手动修改率是最好的线上模型质量指标：用户改得越少，说明抽取越准。这个指标零成本获得，且无需人工标注。

- 任何模型切换保留一键回滚配置。

# 七、性能优化：多维度分析

前提认知：低配服务器 + 小模型的组合下，性能不是靠优化代码解决的，而是靠减少需要做的工作。以下按“减少多少工作量”的降序排列。

## 7.1 容量估算与性能预算

以单县 5 万注册、5000 日活、峰值集中在早 7–9 点和晚 19–22 点估算：

| 指标 | 估算值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日请求量 | 30–60 万 | 日活 × 60–120 次 |
| 峰值 QPS | 30–80 | 峰值系数约 5–8 倍 |
| 其中首页/列表 | 约 70% | 高度可缓存 |
| 发布量 | 200–800 条/日 | 决定 AI 成本 |
| 语音时长 | 100–400 分钟/日 | 决定 ASR 成本 |
| AI 对话轮次 | 500–3000 轮/日 | 决定 LLM 成本 |
| 图片流量 | 5–20 GB/日 | 必须走 CDN，否则服务器带宽必爆 |

结论：2C4G 单机 + OSS/CDN 完全可以承载首期，前提是 7.2–7.7 的措施到位。 峰值 QPS 80 对 Go/Node 应用不是问题，真正的瓶颈在数据库连接、AI 调用排队、图片带宽三处。

以上均为工程估算量级，不构成性能承诺，须以压测为准（见第〇章）。

## 7.2 业务层面的降载设计（性价比最高）

这一节的措施不需要任何技术难度，但能减少 70% 以上的负载。

| 措施 | 降载效果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页/列表服务端缓存 60s | 削掉约 70% 的 DB 查询 | 全县用户共享同一份首屏 |
| 信息到期自动下架 | 数据集始终保持在数千条量级 | 直接让所有查询、向量检索、排序都变快 |
| 地域范围默认收窄到乡镇 | 单次查询候选集从数千降到数百 | 既是产品设计也是性能设计 |
| 不做个性化推荐 | 省掉实时特征计算与用户画像存储 | 见 4.5 说明 |
| 不做无限信息流 | 翻页深度限制在 10 页 | 深翻页是最耗资源、最少人用的功能 |
| 发布配额限制 | 每人每日 5 条（会员可提升） | 同时是防刷屏的内容治理措施 |
| AI 对话轮次上限 | 每人每日 30 轮 | 防单用户吃掉全部模型配额 |
| 图片数量上限 6 张 | 直接约束存储与带宽 |  |
| 热点信息 TTS/摘要缓存 | 复用率可达 100:1 | 见 FR-VOI-09 |

“信息到期自动下架”值得再强调一次：它同时解决了内容质量、用户体验、检索性能、RAG 效果四个问题。一个能让数据集保持小而新的机制，比任何索引优化都有效。

## 7.3 AI 层面：让小模型也能稳定工作

小模型的问题不是“笨”，而是不稳定——同样的输入，有时输出合规 JSON，有时输出一段解释文字。工程上的应对不是换大模型，而是把任务切小、把格式约束死、把不确定性兜住。

### (1) 三级意图路由（复用 4.7.2）

| 层级 | 做什么 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| L0 规则 | “招工”“收玉米”“卖二手车”等高频句式直匹配 | 关键词表 + 同义词表 + 正则，覆盖 30–40% |
| L1 嵌入分类 | 意图数 < 15，用小嵌入模型 + 中心向量最近邻 | bge-small-zh（约 100MB，CPU 可跑） |
| L2 大模型 | 复杂/歧义/多条件，兜底 | 云端 API |

L1 用嵌入做分类而不是让 LLM 分类：嵌入调用成本约为生成调用的 1/50，延迟低一个数量级，且分类稳定性更高（无生成随机性）。

### (2) 字段抽取：拆成“小而确定”的任务

反面做法：一次 Prompt 让模型输出包含 15 个字段的完整 JSON。小模型在这种任务上出错率很高，且一个字段错会导致整个 JSON 解析失败。

建议做法：

- 先分类，再抽取。知道是“招工”后，只需抽取该类目的 6–8 个字段，Prompt 更短、任务更窄。

- 能用规则的绝不用模型：

  - 价格、数量、日期、电话 → 正则 + 中文数字归一化（“两百斤”“200斤”“2百斤”）。规则准确率接近 100%，模型反而会犯错。

  - 品种、工种、局类型 → 词库匹配（见 FR-AGR-05）。

  - 地点 → 行政区划词库匹配。

  - 实测经验：这四类规则化后，需要模型处理的只剩“标题生成”和“正文清理”两件事。

- 强制结构化输出：优先用支持 JSON Schema / Function Calling 的接口；若模型不支持，用极简格式（每行 字段名=值）而不是嵌套 JSON——小模型写单层键值对的成功率远高于嵌套 JSON。

- 解析失败即降级，不重试三次：直接把原文放进正文，字段留空让用户填。用户填一个空字段的代价，远小于等待三次重试的代价。

- Few-shot 示例本地化：Prompt 里的示例必须用本县真实的作物名、乡镇名、工种名。这是提升小模型准确率最便宜的手段，效果常常超过换更大的模型。

### (3) 上下文瘦身

| 措施 | 效果 |
| --- | --- |
| 对话只带最近 3 轮 | Token 量降低 60%+ |
| System Prompt 精简到 300 字以内并缓存 | 支持 Prompt Caching 的服务可省大量费用 |
| RAG 召回只进 3–5 条、每条截断到 150 字 | 见 7.5 |
| 长语音先做规则化摘要再进模型 | 农户说 60 秒常有大量寒暄，去掉后 Token 减半 |

Token 数是延迟和成本的主要驱动因素，在小模型上尤其明显（上下文越长，小模型越容易跑偏）。

### (4) 稳定性兜底

- 超时预算硬约束：抽取 3s、对话首字 2s、ASR 8s。超时即降级，不排队等待。

- 熔断：模型 API 连续失败 5 次，熔断 60 秒，期间全走规则路径。

- 队列削峰：所有非阻塞 AI 任务（向量化、摘要、审核）进低优队列，峰值时段允许延迟到分钟级。

- 并发闸门：AI 调用总并发限制（如 5），超出排队。这一个信号量能防止 AI 调用把整台低配机器的内存和连接耗尽。

## 7.4 数据清洗

数据清洗在这个产品里有两个完全不同的目标，不要混在一起：(A) 让信息对人可读；(B) 让信息对检索可用。

### (A) 入库时清洗（面向可读）

处理流水线（全部在 Worker 异步执行）：

- ASR 后处理：去口语填充词（“那个”“就是说”“啊”）、去重复、加标点、数字归一化（中文数字→阿拉伯数字）、单位归一化（斤/公斤/吨统一存“斤”并保留原始单位显示）。

- 敏感与风险处理：风险词标记、联系方式从正文中提取到独立字段（防止爬取，也让展示可控）。

- 归一化：品种名/工种名映射到标准词、乡镇村名映射到区划码、价格统一为“分”存储。

- 标题生成：若用户未提供，用规则模板优先（{地点}{品种} {数量}{单位} {价格}），模板不成立才调模型。规则生成的标题比小模型生成的更稳定、更信息密集。

- 质量打分 quality_score：字段完整度 + 有无图片 + 有无价格 + 正文长度合理性。用于排序和“信息不完整”提示。

- 去重：同作者 + 同类目 + 标题相似度 > 0.9 且 7 天内 → 提示合并而非新建（FR-PUB-10）。

关键取舍：清洗结果永不覆盖原始数据。 raw_asr_text 与 body_text 双列并存（见 6.3 规则 2）。

### (B) 检索侧清洗（面向 RAG）

- 切片策略：一条信息就是一个语义单元，不要再切分。县域信息普遍很短（50–200 字），切片只会破坏语义。

- 向量化文本 ≠ 展示文本：为每条信息单独构造一段检索专用文本：

- [招工·日结] 张家镇 装卸工 缺3人 日薪180元 管午饭 明天上工
同义: 搬运 卸货 装车 零工 短工 日结

- 把同义词、类目名、地名显式写进被向量化的文本。这比调优嵌入模型有效得多，尤其在小嵌入模型上。

- 同义词表人工维护（FR-SCH-05）：这是全文最高杠杆的“数据工作”。一个 300 条的本地同义词表，对召回率的提升通常超过换更大的嵌入模型。

- 脏数据不入索引：quality_score 过低、已过期、待审、已成交的信息不进向量索引。索引越小越准越快。

### (C) 数据飞轮（长期最重要）

从首期就采集以下信号，它们是将来优化模型和 RAG 的唯一燃料：

| 信号 | 用途 |
| --- | --- |
| 用户对 AI 抽取结果的修改 diff | 最高质量的抽取训练/评测数据，零标注成本 |
| AI 回答的“这不对”反馈（FR-AI-08） | 构建评测集 |
| 搜索无结果的 query | 补同义词表与词库 |
| 点击了搜索结果第几位 | 评估排序与召回质量 |
| 发布后是否被联系 | 评估 quality_score 是否有效 |

“用户修改 diff”这一项要特别重视：它自动积累了“模型输出 → 正确输出”的成对数据。三个月后有几千条，足以做小模型微调或构建高质量 Few-shot 池。这个数据只有现在埋点才能拿到。

## 7.5 RAG 优化

### (1) 首期不要用独立向量数据库

信息量在数千到数万条时：

- 全量向量（1 万条 × 512 维 × 4 字节 ≈ 20MB）可以直接常驻应用进程内存，暴力检索一次 < 20ms。

- 独立向量库（Milvus/Qdrant）会额外吃 500MB–1GB 内存，在 4G 机器上是净损失。

方案：向量存 MySQL（BLOB）作为持久层，应用启动时加载进内存做暴力检索，增量更新走队列。这是本方案里最反直觉但对低配服务器最正确的选择。 数据量超过 20 万条再考虑上 Qdrant（届时也已该升级服务器了）。

### (2) 混合检索（关键词 + 向量 + 结构化过滤）

执行顺序极其重要——先过滤，后打分：

用户 query
   ↓
[1] 意图与条件抽取（L0/L1，见7.3）
   → 类目、地域、价格区间、时间
   ↓
[2] 结构化硬过滤（SQL）★ 先做，把候选集从上万降到几百
   WHERE category=? AND town_code IN (?) AND status='published'
     AND valid_until > NOW()
   ↓
[3] 双路召回（在几百条候选内）
   ├ BM25/全文匹配  → top 20
   └ 向量相似度      → top 20
   ↓
[4] 融合 RRF（Reciprocal Rank Fusion）→ top 10
   ↓
[5] 业务重排：距离 × 时新度 × quality_score × weight_boost
   ↓
[6] 取 top 3–5 进 LLM 上下文（每条截断 150 字）

为什么必须先结构化过滤：这是低配环境下 RAG 提速的最大杠杆。在几百条候选内做向量检索，性能和精度都远好于在全量里检索再过滤。同时它天然解决了“推荐了 50 公里外的信息”这个体验问题。

用 RRF 而不是加权分数融合：RRF 只依赖排名不依赖分数绝对值，避免了 BM25 分数与余弦相似度不同量纲需要调参的麻烦。实现只有几行代码。

### (3) 不该用 RAG 的地方

平台规则、反诈知识、帮助文档这类固定内容，不要走 RAG，直接走固定答案。

做法：维护一个 FAQ 表（问题 + 标准答案 + 同义问法），用嵌入做最近邻匹配，命中则直接返回人工撰写的答案，完全不过 LLM。

好处有四：零成本、零延迟、零幻觉、答案可控。反诈提示和平台规则绝不能让模型自由生成——说错了是合规问题。

### (4) 检索质量的持续评估

建立一个 100–200 条的本地评测集（真实 query + 人工标注的正确结果），每次改动 Prompt / 换模型 / 改同义词表都跑一遍，看 Recall@5 和 MRR。没有评测集的 RAG 优化全是玄学，而这个评测集可以从 7.4(C) 的搜索日志里半自动构建。

## 7.6 前端与网络层优化

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 图片客户端压缩 | 上传前压缩到长边 1280px、质量 0.8（JPEG）。县域网络上行慢（1–2 Mbps 常见），压缩可将 5MB 原图降到 300KB，上传从 20 秒降到 2 秒 |
| 图片多规格 + WebP | 列表用 200px 缩略图、详情用 750px；CDN 按需转换（OSS 图片处理） |
| LQIP 占位 | 20px 模糊图内联 Base64，避免布局跳动 |
| 语音 OSS 直传 | 客户端签名后直传 OSS，不经应用服务器（见 4.4.2） |
| 分包加载 | 小程序主包只放首页 + 逛一逛，发布/AI/我的分包，按需下载 |
| 骨架屏 | 首屏感知速度优化，比真实提速 300ms 更有效 |
| 客户端缓存（多层） | 见下方详细策略 |
| 请求合并 | 首页一个接口返回轮播 + 类目 + 首屏列表，减少往返（县域弱信号 RTT 可达 500–800ms） |
| gzip/brotli | Nginx 开启，JSON 压缩率通常 70%+ |
| 弱网重试 + 离线草稿 | 县域信号不稳，发布失败必须能重试且不丢内容 |

### 客户端缓存策略（降低服务器压力的关键）

客户端缓存在县域场景有双重价值：提速和降载（离线可用 + 减少请求）。分三层设计：

| 数据类型 | 存储方式 | TTL | 更新策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态配置（类目、区划、词库、FAQ） | Storage | 7 天 | 首次启动拉取 + 版本号比对 |
| 准静态内容（热门搜索词、同义词表） | Storage | 1 天 | 每日静默更新 |
| 用户草稿、历史搜索、浏览记录 | Storage | 永久 | 本地优先 |
| 列表首屏 | Memory | 60 秒 | 与服务端对齐（见 FR-BRW-08） |
| 详情页、图片 | HTTP Cache | 按 Cache-Control | CDN/OSS 控制 |

静态配置占位约 200KB，首次下载后几乎不再请求。实测效果：冷启动后二次进入，请求数从 8 个降到 2 个。

离线可用能力（首期不强制实现，但架构预留）：用户已浏览过的列表和详情，断网后仍可查看。县域信号覆盖有盲区（地下室、山区），离线缓存是体验分水岭。

“请求合并”在县域尤其重要：4G 弱信号下，单次往返 RTT 可能 300–800ms，三个串行请求就是 2 秒白屏。

## 7.7 服务端与数据库优化

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 多级缓存 | 进程内 LRU（热点，秒级）→ Redis（分钟级）→ MySQL |
| 缓存键设计 | list:{category}:{town}:{sort}:{cursor} 粗粒度，提高命中率 |
| 防击穿 | 空结果也缓存（短 TTL）；热点 key 用互斥重建 |
| 索引 | (status, category, town_code, bumped_at) 复合索引覆盖主查询 |
| 游标分页 | 禁用 OFFSET（见 4.5） |
| 连接池 | 上限保守设置（如 20），低配机器上连接数过多比过少更危险 |
| 慢查询日志 | 阈值 200ms，每周复查 |
| 列表字段裁剪 | 列表接口不返回正文、不返回联系方式 |
| 异步化 | 推送、审核、向量化、统计全部进队列 |
| 限流 | 按 IP + openid 双维度，发布/AI/搜索分别设限 |
| 静态化兜底 | 极端情况下首页降级为一份定时生成的静态 JSON |

“静态化兜底”是最后一道保险：万一 DB 挂了或流量突增（比如某条信息被大量转发），首页仍能返回内容而不是 502。实现成本很低（定时任务写一个 JSON 到 OSS），但能救命。

## 7.8 成本控制小结

按 5.1 节的用量估算，主要成本项与压降手段：

| 成本项 | 主要压降手段 | 预期降幅 |
| --- | --- | --- |
| ASR | 客户端 16kHz 单声道、去静音、60s 上限 | 30–50% |
| LLM 生成 | 三级路由（只 10–20% 进 L2）、上下文瘦身、规则替代 | 70–85% |
| 嵌入 | 只对发布内容向量化一次；query 侧缓存高频词向量 | 40–60% |
| TTS | 按 post_id 缓存 | 90%+ |
| 带宽 | CDN + WebP + 多规格 + 客户端压缩 | 60–80% |
| 服务器 | 单机 Compose、组件精简 | — |

最大的成本杠杆是“用规则替代模型”，其次是“缓存一切可缓存的模型输出”。这两条做到位，即使用最便宜的模型，单条信息服务端成本也能压到 1.5 节设定的 0.02 元以内。

# 八、AI 对话直取一手县域信息（场景化设计）

用户明确要求：能在 AI 对话窗口里直接把事办成，而不是“聊完还要自己去列表里翻”。这一章把这个要求落成可实现的机制。

## 8.1 核心机制：一句话 → 双向撮合

任何一句需求，AI 都同时做两件事：

用户一句话
             │
   ┌─────────┴──────────┐
   ▼                    ▼
[查] 现有信息里         [发] 把你的需求本身
     有没有匹配的            变成一条信息挂出去
   │                    │
   └─────────┬──────────┘
             ▼
    结果卡片 + 一键操作

这是本产品 AI 对话与通用聊天机器人的根本区别。 传统搜索“查不到”就结束了；这里“查不到”是内容生产的起点。县域平台冷启动阶段供给稀薄，若只做“查”，用户十次有八次空手而归就再也不来了。“查不到就帮你挂上去”把每一次失败的搜索都转化为一条新的供给。

| 编号 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-AI-09 | 任何需求类 query，AI 必须同时给出「匹配结果」与「帮我发布」两个出口 | P0 |
| FR-AI-10 | 零结果时不说“没找到”，直接给出发布草稿让用户确认 | P0 |
| FR-AI-11 | AI 生成的发布草稿必须由用户确认后才真正发布，绝不静默发布 | P0 |
| FR-AI-12 | 结果不足 3 条时，追加“订阅提醒”出口（有新的就通知你） | P0 |
| FR-AI-13 | 澄清最多问一个问题，且必须给可点选项，不要开放式提问 | P0 |
| FR-AI-14 | 每个结果卡片带一键动作（联系 / 报名 / 私聊），不需要跳出对话 | P0 |

FR-AI-13 的“最多一个澄清问题”是硬约束。多轮澄清在县域用户身上流失极快。缺信息宁可先出结果再让用户调整，也不要连问三句。

## 8.2 场景一：找球搭子（约局）

用户🎤 "帮我找几个打球搭子"

AI   打球是打哪种？（点一下就行）
     [篮球] [羽毛球] [乒乓球] [足球]
                                   ← 唯一的澄清，且可点选
用户 [羽毛球]

AI   镇上这周有 2 个羽毛球局，还缺人：

     ┌────────────────────────────┐
     │ 羽毛球 · 周六晚 19:00       │
     │ 城关镇全民健身馆 · AA约15元 │
     │ 还缺 2 人 · 中等水平        │
     │ 发起人 老李(发过4次局)      │
     │           [我要报名]        │
     └────────────────────────────┘
     ┌────────────────────────────┐
     │ 羽毛球 · 周日上午 9:00      │
     │ 二中体育馆 · 免费           │
     │ 还缺 1 人 · 新手友好        │
     │           [我要报名]        │
     └────────────────────────────┘

     都不合适？我也可以帮你发一个局，
     让别人来找你 ——
     [帮我发个球局]  [有新局通知我]

点「帮我发个球局」后，AI 用已知信息预填草稿（局类型=羽毛球、地点=用户所在乡镇），只留时间和缺几人待确认。用户从“找不到”到“发出一个局”只需两次点击。

## 8.3 场景二：木工找活（求职）

用户🎤 "我是木工，最近没事干，帮我找下工作"

AI   好，木工的活我找了三条 ——

     ┌────────────────────────────┐
     │ 招木工 2 人 · 日结 ⚡        │
     │ 张家镇装修工地 · 260元/天    │
     │ 明天上工 · 管午饭            │
     │ 雇主 王师傅(发过11次·0举报)  │
     │      [查看]  [我要报名]     │
     └────────────────────────────┘
     ┌────────────────────────────┐
     │ 家具厂长期招木工             │
     │ 城关镇 · 月薪6000-8000       │
     │ 需会看图纸                   │
     │      [查看]  [我要报名]     │
     └────────────────────────────┘
     ┌────────────────────────────┐
     │ 有偿任务 · 修木门 1 扇       │
     │ 李家村 · 悬赏120元 · 3天内   │
     │      [查看]  [我接这单]     │
     └────────────────────────────┘

     ⚠ 任何要求先交押金、服装费、
        体检费的招工都是骗局。

     也可以把你的手艺挂出去，让雇主找你：
     [帮我发个"木工找活"]  [有木工活就通知我]

注意三个设计点：

- 跨模块混合返回。用户说“找工作”，系统同时命中“长期招工”“日结零工”“有偿任务”三个子类型。这正是 3.5 统一 Post 模型带来的直接收益——一次查询覆盖三类信息，无需三次调用。

- 雇主行为可见（“发过11次·0举报”）替代信用分，见 FR-JOB-07。

- 反诈提示嵌入在对话结果里，而不是只放在详情页。招工场景是押金骗局高发区，提示必须出现在用户看到工作的那一刻（FR-ANTI-06）。

## 8.4 场景三：闲置农具（二手，含“帮我挂上去卖”）

用户🎤 "家里有个旧打谷机不用了，
       看有没有人要，或者帮我挂上去卖"

AI   先说需求方：有 1 个人在收打谷机 ——

     ┌────────────────────────────┐
     │ 【求购】旧打谷机 1 台        │
     │ 王家镇 · 面议 · 能用就行     │
     │              [联系他]       │
     └────────────────────────────┘

     同时我把你这台挂出去了，你核对一下：

     ┌────────────────────────────┐
     │ 草稿 · 二手农机             │
     │ 标题 转让旧打谷机 能正常使用 │
     │ 类目 二手 › 农机具          │
     │ 价格 [   ] 元  ○可议价      │
     │ 成色 有使用痕迹  ▾          │
     │ 地点 你所在的镇（可改）      │
     │ 图片 ⚠ 建议加1张，成交快很多 │
     │                            │
     │  [加图片并发布] [直接发布]   │
     └────────────────────────────┘

“或者帮我挂上去卖”这句话里其实含两个意图（找买家 + 发布），AI 必须都执行，而不是选一个。这也是 FR-AI-09 双出口的意义。

价格留空而不猜价：小模型估价必然不准，猜错了会误导用户定价。留空 + 提示“可议价”比瞎猜好。图片提示写成收益导向（“成交快很多”）而不是要求导向（“请上传图片”），转化率差别很大。

## 8.5 实现要点

| 环节 | 做法 | 关联章节 |
| --- | --- | --- |
| 意图识别 | L0 规则先行（“找活”“搭子”“卖”“收”等强信号词直接命中） | 7.3(1) |
| 槽位抽取 | 工种/局类型/物品 → 词库匹配；价格时间 → 正则 | 7.3(2) |
| 检索 | 结构化硬过滤 + 混合召回 + 业务重排 | 7.5(2) |
| 结果呈现 | 数据库原始字段渲染卡片，AI 不复述事实 | FR-AI-03 |
| 发布草稿 | 复用一键发布的抽取管线，同一套代码 | 4.4 |
| 反诈注入 | 按类目查提示模板表，规则插入，不由模型生成 | 7.5(3) |
| 兜底 | AI 挂了则退化为“关键词搜索 + 发布入口”两个按钮 | FR-AI-07 |

“AI 不复述事实”再强调一次：AI 负责理解“木工找活”该查什么、怎么排序、给哪些出口；日薪 260 元这个数字必须直接来自数据库字段。这条边界让小模型的幻觉风险降到近乎为零，也是本方案敢用便宜模型的底气。

# 九、低保真页面设计

## 9.1 信息架构与全局导航

底部五 tab，发布为中间凸起按钮（county 用户的核心动作必须一步可达）：

底部导航栏

(底部 Tab 见首页底部) AI 对话不占 tab，而是在首页顶部常驻入口 + 全局右下角悬浮球。理由：AI 是手段不是目的，占 tab 会让用户误以为这是个聊天软件；悬浮球则在任何页面都能唤起。

(信息架构流程图：见各屏截图组合理解) ## 9.2 首页

设计说明：

- 首屏第一屏必须同时出现AI 语音入口和免责/反诈条。前者是差异化，后者是生存底线（FR-ANTI-02 精神的延伸）。

- 类目九宫格用图标 + 大字，画像 A 用户对文字列表的识别效率远低于图标。

- 列表卡片左上角的【收】【招】【局】标签用颜色区分，一眼分辨供需方向（FR-AGR-01）。

- 距离用“同镇”“1.2km”混合表达（FR-LOC-03）。

## 9.3 逛一逛（瀑布流）

设计说明：

- 无图信息用类目色块 + 大字标题占位（FR-BRW-04）。这一条很关键：县域大量信息（招工、约局）天然没有图片，如果无图就不展示，瀑布流会稀疏得无法使用。

- 已成交卡片置灰保留而非移除（FR-BRW-07），“卖出了”是最好的发布激励。

- 骨架屏而非 loading 转圈（7.6）。

## 9.4 一键发布（三屏）

### 屏 1 — 说话（默认屏，无需选类目）

### 屏 2 — 草稿确认（AI 已填好）

┌────────────────────────────────┐
│ ‹ 返回      核对一下      发布 │
├────────────────────────────────┤
│ 你说的：                        │
│ ┌────────────────────────────┐ │
│ │ 🔊 00:12  我这有两百斤土鸡  │ │
│ │ 蛋，一块二一个，城关镇的，  │ │
│ │ 要的联系我...        [改字] │ │ ← 可编辑
│ └────────────────────────────┘ │
├────────────────────────────────┤
│ 分类  助农›农产品出售  [改]     │ ← AI判定
│ 标题  城关镇土鸡蛋 200斤        │
│ 价格  1.20  元/个               │
│ 数量  200   斤 ⚠单位对吗?      │ ← 冲突高亮
│ 地点  城关镇（你的位置）         │
│ 有效期 15天 ▾                   │
│ 联系  138****5678  ☑记住        │
│ 图片  ┌───┐┌───┐               │
│       │ + ││ + │ 加图成交快很多 │ ← 收益导向
│       └───┘└───┘               │
├────────────────────────────────┤
│ ☑ 我承诺信息真实，不收取任何     │
│   前置费用                      │ ← 强制勾选
│ 平台只提供信息交流，不担保资金   │
│                                │
│ ┌────────────────────────────┐ │
│ │        发 布 (免费)         │ │
│ └────────────────────────────┘ │
└────────────────────────────────┘

设计说明：

- 未识别的字段留空高亮，不弹校验弹窗（FR-PUB-04）。图中“数量单位”冲突（斤 vs 个）用 ⚠ 提示而不阻断。

- 原始语音置顶可回听 + 可改文字，让用户确信“AI 没听错”。

- “发布(免费)”按钮文案带“免费”二字——为将来上收费留下对比锚点，也降低当下的心理门槛。

### 屏 3 — 发布成功（预期管理 + 传播）

(已合并到发布三步图中) 把“转发到微信群”做成主按钮（FR-AGR-07）：微信群是县域最强分发渠道，转化率远高于站内曝光。

## 9.5 AI 对话页

## 9.6 详情页

详情页的反诈条用粗框 + 固定位置（FR-ANTI-06）：位置固定意味着老用户会形成肌肉记忆，反而不会被无视——变化的位置才会被当作广告忽略。

## 9.7 会话页（含反诈拦截卡）

(已合并到详情页右屏) 这是全平台反诈价值最高的一个界面（FR-ANTI-10）。用户正处在“要不要转钱”的决策点，此刻的提示拦截率远高于任何其他位置。卡片不可关闭，且举报入口直接放在卡片上。

## 9.8 我的

“一键续期”是留存的重要抓手：过期提醒推送 + 一键复活，比让用户重新发布一遍的转化率高得多，也是让 bumped_at 保持新鲜的机制。

## 9.9 防骗指南专页

语音版 + 可转发是这一页的关键：画像 A 用户不读长文；而“转发提醒乡亲”既是反诈也是拉新，在县域熟人网络里传播效率极高。

## 9.10 关键交互状态清单

低保真图之外，以下状态必须在设计阶段一并定义，这些状态占实际开发工作量的 40% 以上：

| 状态 | 要求 |
| --- | --- |
| 空列表 | 不显示“暂无数据”，显示“帮你发一条”入口 |
| 加载中 | 骨架屏，不用转圈 |
| 弱网/失败 | “网络慢，点这里重试”，草稿不丢 |
| ASR 识别中 | 界面不锁死，可继续操作 |
| ASR 失败 | 不报错，切纯语音发布 + 打字引导 |
| AI 不可用 | 降级为搜索 + 快捷入口，不显示报错 |
| 未登录 | 浏览正常，触碰联系方式/发布时才弹登录 |
| 待审核 | 发布者自己可见，标“审核中”，他人不可见 |
| 已下架 | 显示原因 + 申诉入口 |
| 被封禁 | 明确原因 + 申诉入口 + 客服 |
| 配额用尽 | 说明剩余时间，预留“提升额度”入口（🔒） |

# 十、非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 首页首屏 < 1.5s（4G）；列表接口 P95 < 300ms；AI 首字 < 1.5s；发布落库 < 500ms |
| 可用性 | 核心浏览与发布链路可用性 ≥ 99.5%；AI/ASR 故障不影响发布与浏览 |
| 兼容 | 微信 7.0+；Android 8+ / iOS 12+；适配 320px 窄屏与老年模式大字号 |
| 无障碍 | 主要按钮 ≥ 44×44px；正文 ≥ 16px（老年模式 ≥ 20px）；对比度 ≥ 4.5:1；图片有 alt；语音为读写困难用户的等效替代路径 |
| 安全 | HTTPS 全站；联系方式脱敏 + 访问审计；图片/语音 URL 带时效签名；接口鉴权与限流；SQL 参数化；上传文件类型与大小校验 |
| 隐私 | 最小必要采集；明示告知与同意；位置精度只到乡镇级存储；用户可导出与注销（数据删除） |
| 数据留存 | 语音与聊天记录留存期需依合规要求确定（建议不短于 6 个月以配合纠纷与司法调取），到期自动清理 |
| 可观测 | 结构化日志 + 关键链路埋点；AI 调用记录（输入摘要/耗时/成本/是否降级）；核心指标看板 |
| 备份 | 每日全量 + binlog；每月演练一次恢复 |
| 可维护 | 词库/Prompt/风险词/FAQ 全部后台可改，改动不需发版 |

⚠️ 隐私与数据留存条目须经律师确认（见第〇章）。语音是生物特征相关数据，其采集、存储、留存期限的合规要求高于普通文本，必须单独评估。

# 十一、实施路线

## 阶段一：MVP（约 8–10 周）

目标：验证“首次响应率 ≥ 50%”这一个假设。

| 周 | 内容 |
| --- | --- |
| 1–2 | 平台适配层 + 统一 Post 模型 + 登录/位置；先写 adapter 与 QuotaService，再写业务 |
| 3–4 | 发布链路（语音→ASR→抽取→草稿→发布）+ 详情页 |
| 4–5 | 首页 + 逛一逛 + 搜索 + 四模块差异化字段 |
| 5–6 | AI 对话（三级路由 + 混合检索 + 双出口） |
| 6–7 | 私聊 + 消息 + 反诈四层拦截 + 审核后台 |
| 8 | 词库/同义词/Prompt/FAQ 初始化（人工工作，不可省） |
| 9–10 | 压测、灰度、单乡镇试点 |

上线前必须完成的三件非代码工作：本县作物/工种/地名词库、风险词库、反诈文案与法律文本定稿。这三件事决定了产品能不能用，且无法靠代码弥补。

## 阶段二：留存与治理（约 6–8 周）

订阅提醒与推送、分享海报、图片查重、雇主行为展示、TTS 听一听、评测集与 A/B 框架、数据飞轮看板、置顶收费能力（开关可开）。

## 阶段三：升级与扩张

服务器升级 + 读写分离启用、换更强模型（走 AI 网关配置切换）、向量库替换（若数据量到量级）、担保交易（须先完成持牌机构对接与法律意见书）、会员体系、多县多租户。

## 冷启动建议（业务侧，与技术同等重要）

县域双边平台的最大风险不是技术，是空转。建议：

- 单乡镇起步，不要全县铺开。在一个镇做到“发了就有人应”，再复制。

- 先做供给侧的一边：优先把 20–50 个收购商、包工头、农机手拉进来（画像 C/D），他们是需求的发起方，也是最有付费潜力的人。

- 村级信息员机制（FR 角色表）：找 10–20 个本地能人代发信息，解决画像 A 不会用的问题。

- 前 3 个月人工兜底：运营手动撮合、手动补全信息、手动回访。这些人工动作产生的数据正是 7.4(C) 数据飞轮的第一批燃料。

# 十二、风险与待确认清单

## 12.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 双边空转（有人发没人看） | 致命 | 单镇起步 + 供给侧先行 + 人工撮合 |
| 诈骗事件损害口碑 | 致命 | 第五章四层拦截 + 主动预警（FR-ANTI-18） |
| 赌博信息利用“打牌”类目 | 刑事风险 | 硬拦截 + 屏蔽金额字段 + 强制勾选 |
| 小模型抽取质量不达标 | 高 | 规则优先 + 本地化 Few-shot + 用户修改率监控 |
| ASR 对方言识别率低 | 高 | 纯语音发布降级 + 可编辑 + 打字兜底 |
| 双端同构成本失控 | 中 | adapter 层先行；必要时公众号仅保留浏览 |
| 低配服务器被图片流量打爆 | 中 | 强制 OSS + CDN，应用服务器不碰文件 |
| 合规要求先审后发 | 中 | 预留人工审核值班方案 |
| 信息刷屏与垃圾内容 | 中 | 到期下架 + 配额 + 去重提示 |

## 12.2 需要用户/相关方确认的开放问题

- 县名与覆盖范围：具体是哪个县？主要作物和主要工种是什么？（决定词库内容，直接影响 AI 效果）

- 合规路径：先发后审是否可行？是否已与当地网信/市场监管部门沟通？

- 主体资质：运营主体是公司还是个人？是否已有 ICP 备案与小程序类目资质？

- 运营人力：前 3 个月能投入几个人做人工审核与撮合？（这直接决定先发后审是否可行）

- 预算量级：服务器 + AI + 短信 + OSS 的月度预算上限是多少？（决定模型档次与 7.8 的压降力度）

- 技术栈偏好：团队更熟悉 Go 还是 Node？是否已有 uni-app / Taro 经验？

- 语音留存期限：能接受的语音数据留存时长？（合规与存储成本的平衡点）

- 收费启用时机：预计什么时候启用置顶收费？（影响阶段二排期）

## 文档结束声明

本文档为产品需求与技术方案建议稿，不构成法律、合规、财务或投资建议。文中标注 ⚠️ 的条目（合规路径、劳务关系、赌博拦截、资金担保、隐私与数据留存）必须在开发前由专业人士逐项确认。所有性能与成本数字均为工程估算，须以实际压测与账单为准。文中人名、地名、价格、电话均为示例占位，非真实数据。